Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 14

имени Героя России Дмитрия Шектаева»

п. Калья Североуральский муниципальный округ

ПРИКАЗ

01.07.2026                                                                                                                                   № 221-ос

О внедрении типового решения

в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Свердловской области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 20.05.2026 № 61, на основании приказа Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа от 30.06.2026 № 162, руководствуясь Уставом МАОУ «СОШ № 14»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

1) за подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 1.09.2026г по 30.09.2026г. — Г.М. Никитину, заместителя директора;

2) за организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» — С.В. Варюхину, заместителя директора;

3) за техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» — Е.Н. Кудрину, учителя математики;

4) за подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования — С.В. Варюхину, заместителя директора;

5) за информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику — Н.В. Морозову, заместителя директора.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный — Р.В. Ельцов, инженер-программист.

- Рабочей группе обеспечить:

1) своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

2) информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

3) формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа;

4) взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от Управления образования Администрации Североуральского муниципального округа от 30.06.2026 № 162.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. директора МАОУ «СОШ № 14»   ___________________________________Т.Г. Ушакова

УТВЕРЖДЁН

приказом МАОУ «СОШ № 14» от 01.07.2026 № 221-ос

«О внедрении типового решения в сфере образования»

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») | Директор | приказ | 1 июля 2026 года |
| 3. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Кудрина Е.Н., Шадрина Е.Э. | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 4. | Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской областии их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Кудрина Е.Н., Шадрина Е.Э. | не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 5. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителями (законными представителями) | Кудрина Е.Н., Шадрина Е.Э. | не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 6. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Свердловской области) |  |  |  |
| 7. | Комплектование 1-го и 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся | Бутурлина Л.В. | информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 3 июля 2026 года |
| 8. | В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Кудрина Е.Н. | информация направлена в Минцифры России | 10 июля 2026 года |
| 9. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Кудрина Е.Н., Шадрина Е.Э. | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | 19 июля – 20 августа 2026 года |
| 10. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | Кудрина Е.Н., Шадрина Е.Э. | все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | с 20 августа 2026 года |
| 11. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Кудрина Е.Н. | сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено | с 20 августа 2026 года |
| 12. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Кудрина Е.Н. | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 28 августа 2026 года |
| 13. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Кудрина Е.Н. | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области | 1 сентября 2026 года |
| 14. | Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Бутурлина Л.В. | данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 8 сентября 2026 года |
| 15. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 16. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Никитина Г.М. | все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 17. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах по часто задаваемым вопросам | С.В. Варюхина | специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |

УТВЕРЖДЁН

приказом МАОУ «СОШ № 14» от 01.07.2026 № 221-ос

«О внедрении типового решения в сфере образования»

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования

(ТОР «Моя школа»)

- Никитина Г.М., заместитель директора;

- Варюхина С.В., заместитель директора;

- Морозова Н.В., заместитель директора;

- Кудрина Е.Н., учитель математики;

- Шадрина Е.Э., ассистент;

- Бутурлина Л.В., документовед.

Лист ознакомления с приказом МАОУ «СОШ № 14»

от 01.07.2026 г. № 221-ос

«О внедрении типового решения в сфере образования»

С приказом работники ознакомлены:

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество работника | Должность | Подпись | Дата ознакомления с приказом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Бутурлина Людмила Владимировна | документовед |  | 01.07.2026 |
|  | Варюхина Светлана Владимировна | заместитель директора |  | 01.07.2026 |
|  | Ельцов Роман Вячеславович | инженер-программист |  | 01.07.2026 |
|  | Кудрина Елена Николаевна | учитель математики |  | 01.07.2026 |
|  | Морозова Надежда Васильевна | заместитель директора |  | 01.07.2026 |
|  | Никитина Галина Михайловна | заместитель директора |  | 01.07.2026 |
|  | Шадрина Елена Эдуардовна | ассистент |  | 01.07.2026 |